文旅 MV 生产管线

产品需求文档（PRD）V1.2

依据已实现的产品功能重新梳理 · 现行基线版

代码基线：github.com/cicicrystal2026/tourMV  main @ 最新（V1.0.1 之后）

2026-10-11  ·  负责人：Cindy  ·  Claude 协助起草

# 0  文档说明

## 0.1  这份文档是什么

V1.1 PRD 写于开发之前，是「打算怎么做」。经过 W2–W3 的开发和多轮验收测试，产品的实际形态在若干关键处与 V1.1 不同（例如画面策略、前奏处理、失败时的行为）。本文件以 GitHub 上的代码为准，重新写一遍「产品现在是什么、规则是什么、还差什么」，作为后续开发和验收的唯一基线。

每条功能需求都标注实现状态：已实现（代码已有并经测试验证）/ 部分实现（能用但未达要求）/ 未实现。

测试中由负责人拍板的产品决策，在第 3 章单列，并注明与 V1.1 的差异。

尚未完成的工作集中在第 11 章，按优先级排序，可直接用于排期。

## 0.2  修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09 | 初版需求定义 |
| V1.1 | 2026-10-01 | 依据现网差距分析修订：实拍优先 AI 补位、生产模式 / 选型轮、文化知识库、mock 隔离、工时度量、闸门与锁定 |
| V1.2 | 2026-10-11 | 依据已实现功能重新梳理：①画面策略改为「AI 先出分镜、实拍可替换」；②新增前奏 ≤3 秒、对齐失败不降级、修订版沿用原曲与决定、受控词表、出片 OCR 自检、720p 预览、看板实时推送等已落地规则；③补全失败处理与如实提示规则；④逐条标注实现状态；⑤重排待办 |

# 1  产品概述

## 1.1  定位

文旅 MV 生产管线是一套内部生产工具：输入一个旅游目的地和创作简报，经过「写词 → 生曲 → 逐句配画面 → 卡点剪辑 → 多版本合成」，产出可投放的文旅音乐视频（MV）。AI 完成生成与初筛，人在 5 个节点上做判断和确认。

## 1.2  目标用户

| 角色 | 特点 | 在产品里做什么 |
| --- | --- | --- |
| 文旅运营（主要用户） | 不具备音乐与剪辑专业背景 | 确认简报、审歌词疑点、盲听选曲、逐句判断「图对不对得上词」、确认成片 |
| 项目负责人 | 对成片质量和成本负责 | 选型结论、放宽规则、项目复盘、查看工时与费用 |
| 素材 / 知识库维护者 | 熟悉目的地 | 上传实拍素材与授权信息、纠正标签、维护文化知识库条目和词表 |

## 1.3  设计原则

降低门槛：运营只需回答简单问题（这张图配不配这句词、这首好不好听），不需要懂乐理和剪辑。

机器先审、人看例外：AI 预审打分，高分的批量通过，人只看标红的少数。

如实告知：占位数据、估算结果、模型失败，都必须在页面上明确标出，系统不替人悄悄降级。

花钱之前先说：所有付费调用在派发前估价、受每日上限约束，重复点击不重复扣费。

交付即锁定：已交付项目只读，修改走「修订版」，历史可追溯。

## 1.4  成功指标

| 指标 | 目标 | 采集方式 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单支样片人工工时 | ≤ 1 个工作日 | 各人工节点有效操作时长之和（前台 + 有键鼠操作，每 30 秒心跳） | 已可采集 |
| 单支样片 API 费用 | 可查询、可控 | 每次模型调用记账，按项目与类型汇总；每日费用上限 | 已可采集 |
| 字幕与歌声同步误差 | ≤ 0.3 秒（抽查） | 强制对齐结果 + 出片自检 | 实测 ≤ 0.5 秒 |
| 前奏时长 | ≤ 3 秒出现人声 | 音频分析自动裁剪 | 实测 1.5 秒 |
| 看板状态刷新 | ≤ 5 秒 | SSE 推送 | 实测约 2 秒 |
| 720p 预览导出 | 3 分钟片 ≤ 2 分钟 | 任务记录导出用时 | 实测 36 秒 |
| 选型结论 | ≥ 6 轮选型轮后给出 | 选型轮评分与胜出记录导出 | 功能已有，轮数不足 |

# 2  业务流程与状态

## 2.1  主流程

热歌监控（素材卡）→ 创作简报 → 写词与自动检查 → 确认歌词 → 生曲 → 盲听 / 试听选曲 → 逐句出分镜与预审 → 镜头确认 → 音频分析（对齐、节拍、裁前奏）→ 自动粗剪 → 精剪确认 → 多版本合成与出片自检 → 交付 → 投放数据回填。

## 2.2  项目状态机

| 状态 | 显示名 | 看板列 | 推进方式 | 进入下一步的条件（闸门） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| briefing | 简报中 | 创作简报 | 人工确认 | 简报已填写 |
| lyric_generating | 写词中 | 词曲生成 | 系统自动 | 歌词生成并完成自动检查 |
| lyric_review | 待确认歌词 | 词曲生成 | 人工确认 | 检查已跑完；史实疑点已全部「采纳」或「保留原文（含理由）」（押韵、字数是建议，不拦）；歌词不是模板占位 |
| music_generating | 生曲中 | 词曲生成 | 系统自动 | 候选全部生成结束 |
| music_review | 待选曲 | 词曲生成 | 人工确认 | 已选定一首已完成的候选；选型轮须全部候选评完分；占位曲不得作为交付曲目 |
| storyboard_generating | 配图中 | 影像匹配 | 系统自动 | 逐句画面准备完毕 |
| storyboard_review | 待审配图 | 影像匹配 | 人工确认 | 每句都有画面且已通过；分镜对应的是当前歌词（不是旧歌词） |
| audio_analyzing | 音频分析 | 影像匹配 | 系统自动 | 对齐成功（失败则停在此处等人处理） |
| rough_cutting | 粗剪中 | 影像匹配 | 系统自动 | 时间线生成 |
| edit_review | 待精剪 | 影像匹配 | 人工确认 | 时间线有镜头 |
| rendering | 合成中 | 多版本合成 | 系统自动 | 所选版本全部合成且出片自检通过；不通过退回待精剪 |
| delivered | 已交付 | 交付 | 终态 | —（项目锁定只读） |

## 2.3  状态规则

闸门在后端校验，不满足时接口返回 409 并逐条列出原因；前端按同一结果置灰按钮并显示原因。不提供强制跳过。

人工节点可驳回到上游状态，驳回次数计入项目；驳回按钮显示中文状态名。

已交付项目锁定：歌词、生曲、配图、剪辑的所有写操作被拒绝；只允许投放数据回填、导出与查看。

修订版：已交付项目可「新建修订版」，复制简报、歌词、已审镜头和已选曲目；命名为「原名（修订N）」。

修订版歌词未改时沿用原曲，跳过生曲与选曲；歌词一旦修改则必须重新生曲。

修订版自动沿用原项目对同一句、同一类疑点的「保留原文」决定（理由标明出处）；原项目未处理过的疑点仍需人工。

服务重启时，运行中的任务标为失败并可重试，不自动重跑（避免重复扣费）。

# 3  关键产品决策

以下决策已在产品中落地，其中标「变更」的与 V1.1 不同，以本文件为准。

| 编号 | 决策 | 内容 | 相对 V1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 画面策略 | AI 先逐句出分镜，运营只判断「图与词对不对得上」；素材库有合格实拍时提示可一键替换。AI 画面占比超过 30% 只做提醒，不阻断。含 AI 画面的成片片尾加「含 AI 生成画面」字卡 | 变更（原为实拍优先、AI 补位、超 30% 阻断） |
| D2 | 生曲两种模式 | 生产模式：选 1 个模型出 1 首，直接显示模型名，可换模型或同模型再来。选型轮：参赛模型各出 N 版，强制盲听，评分后选定并揭晓，计入战绩 | 不变 |
| D3 | 盲听约束 | 选型轮未揭晓前，页面与接口都不返回模型信息；候选音频经随机 token 地址访问，文件名不暴露模型 | 不变 |
| D4 | 史实必须有出处 | 写词、史实核对、景点提炼都检索文化知识库；有出处的写明出处，无出处的标「需人工核实」，不给断言 | 不变 |
| D5 | 占位数据隔离 | 占位歌词 / 占位曲 / 占位画面 / 演示素材必须带标识，不进入统计；生产环境关闭占位（ALLOW_MOCK=0） | 不变 |
| D6 | 模型失败如实提示 | 模型调用失败时显示真实原因（欠费、Key 无效、限流、模型下线），不悄悄用模板或随机结果顶替；模板歌词不得进入生曲 | 新增 |
| D7 | 对齐失败不降级 | 歌词对不上歌声时任务失败并停住，由人选择「重试」或「按字数估算继续（明确提示可能不同步）」 | 新增（V1.1 仅一句要求） |
| D8 | 前奏不超过 3 秒 | 人声晚于 3 秒出现时，自动从人声前 1.5 秒起播并淡入，时间轴整体平移 | 新增 |
| D9 | AI 出图失败兜底 | 重试 → 沿用素材库镜头 → 借用前一句画面并标注；不留空卡片。重出失败保留上一版 | 新增 |
| D10 | 逐句选模型 | 每句可单独选生图模型重出，新旧并排对比，可「用回上一版」 | 新增 |
| D11 | 防重复扣费 | 同一句已有重出任务时再点不入队；按钮显示「重出中」；模型菜单标单价 | 新增 |
| D12 | 标签受控词表 | 季节、时段、天气、情绪、镜头运动、画面主体只能取词表值；地点为「目的地 + 景点短名」两级；提示词不当标签 | 细化 |
| D14 | 歌词检查减负 | 只有史实疑点必须处理；押韵、字数降为建议，可采纳可不理。自相矛盾的史实疑点自动丢弃，同一问题多行出现并为一条，史实疑点可一键全部保留（统一理由） | 变更（原为全部疑点逐条处理） |
| D15 | 短视频切片 | 整首 2–3 分钟不适合抖音 / 视频号 / 小红书 / Shorts。完整歌曲作为母版保留，另出 30 秒高光版与 60 秒精华版竖屏切片，默认勾选 | 新增 |
| D13 | 镜头节奏 | 切点落在节拍上；AI 静态画面单段不超过 8 秒，超出按景别拆段 | 细化 |

# 4  功能需求

状态说明：已实现 = 代码已有并经自动化或端到端测试验证；部分实现 = 可用但未达本条要求；未实现 = 尚未开发。

## 4.1  生产看板（F1）

| 编号 | 功能 | 需求与验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-1 | 汇总指标 | 进行中项目、待人工处理（按类型）、本周产出成片（横 / 竖）、素材库镜头（按授权状态，实拍与 AI 分开计数） | 已实现 |
| F1-2 | 流水线看板 | 5 列：创作简报、词曲生成、影像匹配、多版本合成、交付。状态变化经 SSE 推送，5 秒内刷新；推送不可用时退回 4 秒轮询。等待人工的卡片橙色描边 | 已实现 |
| F1-3 | 新建项目 | 填写项目名、目的地、引用素材卡、情绪、曲风、速度区间、时长、语种、禁用内容；引用素材卡后预填曲风与速度 | 已实现 |
| F1-4 | 导入简报 | 导入热歌监控输出的素材卡 JSON，生成简报草稿 | 未实现 |
| F1-5 | 我的待办 | 列出人工节点任务（简报 / 歌词 / 选曲 / 配图 / 精剪），可跳转；歌词类显示疑点数 | 已实现 |
| F1-6 | 任务队列 | API 任务与 GPU 任务分开显示状态与进度；失败可重试；默认隐藏 24 小时前已完成的任务 | 已实现 |
| F1-7 | 设备状态 | 侧栏显示后端连接状态与向量模型状态（CLIP / 哈希）。本地 4090 Worker 的真实心跳未做，目前以最近任务活动近似 | 部分实现 |
| F1-8 | 模型战绩 | 只统计已揭晓的选型轮：累计胜出、参与轮数、均分（1–5 分，三项平均）；不含占位与种子数据；启动时按当前口径重算 | 已实现 |
| F1-9 | 本周热歌 | 看板入口 + 侧拉抽屉：热度排行、二创素材卡；可用卡新建项目。目前只有演示数据 | 部分实现 |
| F1-10 | 选型结论导出 | 导出各模型选型轮明细与汇总（Markdown / CSV） | 已实现 |
| F1-11 | 项目复盘 | 各人工节点有效工时、总工时、API 费用、本地耗时；工时可补录并保留原值 | 已实现 |

## 4.2  词曲工作台（F2）

| 编号 | 功能 | 需求与验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2-1 | 创作简报条 | 只读展示简报关键字段、引用的素材卡数、知识库已核实条目数（少于 10 条提示补充） | 已实现 |
| F2-2 | AI 写词 | 按简报 + 知识库检索生成，按段落组织；禁止「地名·地名」模板填空。调用失败时不生成歌词（生产环境）或标为「模板占位」并拦截（测试环境） | 已实现 |
| F2-3 | 逐行编辑 | 逐句校订、保存为新版本；选中多行可「重写选中行」 | 已实现 |
| F2-4 | 自动检查 | 押韵、字数节奏（每行 6–12 字，规则计算）、史实三项。标签只取后端结果；检查未完成显示「检查中」 | 已实现 |
| F2-5 | 疑点卡片 | 显示问题行、依据、整句改写建议。史实疑点必须「采纳」或「保留原文（必填理由）」，可一键全部保留；押韵、字数标为「建议 · 可不处理」。史实依据引用知识库出处，无出处标「需人工核实」。副歌复唱的同一句、同一问题多行出现只出一条 | 已实现 |
| F2-5a | 建议质量 | 改写建议必须是完整句，拒绝截断和只换末字；给不出合格改写就不给。规则押韵按韵母比较（去介音、近韵合并、儿化取前字、只查偶数句） | 已实现 |
| F2-6 | 歌词版本 | 版本列表、回看、回滚（生成新版本不覆盖历史）；新版本沿用未改动句子的保留决定 | 已实现 |
| F2-7 | 模型配置表 | 列出音乐模型、运行方式、就绪状态、选型均分、胜出 / 轮数；未配置的模型不可勾选 | 已实现 |
| F2-8 | 风格提示词 | 由简报与素材卡预填，可编辑；保存时剔除原曲名、艺人名 | 已实现 |
| F2-9 | 生成 | 生产模式 1 模型 1 首；选型轮参赛模型各 N 版（1–4）。派发前校验凭证与预算，错误当场提示 | 已实现 |
| F2-10 | 盲听 | 选型轮候选随机编号 A–F，不显示模型、版本、费用、耗时；接口同样不返回 | 已实现 |
| F2-11 | 候选卡片 | 试听、波形、声线 / BPM / 时长、AI 简报匹配分、三项评分（咬字 / 旋律 / 编曲 1–5）。三项打完自动保存；未评分显示「未评分」；同一时间只播一首 | 已实现 |
| F2-12 | 选定与揭晓 | 选型轮须全部候选评分后才能选定，选定即揭晓并给该模型胜出 +1；改选撤销上一次胜出；按钮上直接提示还差哪些候选未评分 | 已实现 |
| F2-13 | 用胜出模型再生成 | 以选定模型再生成 N 版，仍为盲听候选 | 已实现 |
| F2-14 | 确认选曲 | 锁定选定版本进入配图；占位曲不可推进（生产环境） | 已实现 |
| F2-15 | 模式切换与轮次 | 生产模式与选型轮切换，候选按轮次分开记录、可回看 | 已实现 |
| F2-16 | 换模型再出一首 | 生产模式下「换 XX 生成 1 首」「同模型再来 1 版」，追加不覆盖 | 已实现 |
| F2-17 | 占位结果标识 | 占位候选带「占位」标签、不显示匹配分；占位音乐的成片页有醒目提示 | 已实现 |

## 4.3  镜头确认（F6）

| 编号 | 功能 | 需求与验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F6-1 | 景点提炼 | 逐句由 LLM 结合知识库提炼景点、画面描述与选点理由；副歌复唱句合并为一条。歌词改动后旧分镜判为过期并重新提炼 | 已实现 |
| F6-2 | 实拍匹配 | 用 Chinese-CLIP 按画面描述在同目的地素材里检索，匹配分 ≥ 0.6（可配置）才算合格；合格的作为「可替换」提示，或在 AI 不可用时直接使用 | 已实现 |
| F6-3 | AI 出图 | 每句出一张写实摄影风格画面并转为带缓动的片段，自动入素材库（来源 AI、记录模型与提示词）。提示词禁止出现文字类主体 | 已实现 |
| F6-3a | 生图模型 | 通义万相（已验证）、豆包 Seedream 4.0、即梦（代码已接入，待配置 Key 后实测）；菜单标单价 | 部分实现 |
| F6-4 | 逐句审核 | 通过、驳回、改提示词重出、逐句选模型重出、上传我的图、换成素材库镜头、用回上一版。两种视图：翻页审片（键盘 Y / N / ← →）与全部卡片 | 已实现 |
| F6-4a | 机器预审 | VLM 对每张图给出结构化判断（是否像该景点、是否表现歌词、有无文字、其它硬伤），分数由代码计算，有文字直接重扣；≥ 75 分标「建议通过」，可一键通过 | 已实现 |
| F6-5 | AI 占比 | 实时显示 AI 画面占比与 30% 建议线，超出只提醒不阻断（见 D1）。「负责人放宽并记录原因」未做 | 部分实现 |
| F6-6 | 重复控制 | 同一素材在一支片中不重复分配；副歌复唱句跟随母句、审一次全部生效 | 已实现 |
| F6-7 | 一键全部通过 | 把所有待审卡片置为通过 | 已实现 |
| F6-8 | 确认镜头 | 闸门通过后进入音频分析，并直接跳转到剪辑工作台 | 已实现 |
| F6-9 | 失败兜底与防重复 | 见 D9、D11 | 已实现 |

## 4.4  剪辑工作台（F3）

| 编号 | 功能 | 需求与验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F3-1 | 音频分析 | librosa 检测节拍（以简报速度为先验）；faster-whisper 强制对齐得到逐句起止时间；对齐失败不降级（D7）；前奏裁剪（D8）。界面标明时间轴「来自歌声」还是「按字数估算」 | 已实现 |
| F3-2 | 自动粗剪 | 已审镜头逐句对号入座；镜头首尾相接无空白；切点吸附节拍（优先强拍）；AI 静态画面单段 ≤ 8 秒，超出拆段取不同景别 | 已实现 |
| F3-3 | 预览播放器 | 音频驱动时间轴，16:9 / 9:16 切换，字幕开关 | 已实现 |
| F3-4 | 时间线 | 段落、画面、音乐波形、节拍、字幕多轨；点击选中片段；拖动边界调整时长 | 已实现 |
| F3-5 | 镜头候选 | 选中片段显示 Top4 候选（缩略图、匹配分、授权状态），可替换；不可用或缺授权的不进候选 | 已实现 |
| F3-6 | 重新卡点 / 重做对齐 | 保留人工锁定的片段重算其余；重做对齐成功后才重新卡点 | 已实现 |
| F3-7 | 720p 预览 | 随时导出低清预览供内部评审；不改项目状态、不进成片列表、不做出片自检 | 已实现 |
| F3-8 | 多版本合成 | 横版中文字幕、竖版中文字幕、横版中英字幕、短版竖屏 2:30–2:50 中英字幕、横版无字幕（供二剪），以及短视频切片：高光版竖屏 30 秒（从第一段副歌起，前 3 秒有人声）、精华版竖屏 60 秒（主歌 + 副歌）。切片结尾落在句末（±4 秒）、音频淡入淡出。已交付项目可补出版本。合成中显示进度，完成自动交付 | 已实现 |
| F3-9 | 投放数据回填 | 按平台回填链接、7 日播放、完播率、互动；交付后仍可填 | 已实现 |
| F3-10 | 出片自检 | 时长、分辨率、音轨、音画同步（音视频流起点 / 时长）、字幕（在 5 句歌词中点抽帧 OCR，≥ 80% 与该时刻歌词一致）、无字幕版确认无字幕、AI 字卡。任一项不通过不交付并列出原因 | 已实现 |

## 4.5  素材库（F4）

| 编号 | 功能 | 需求与验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-1 | 批量上传 | 多文件上传，自动抽帧生成缩略图，读取时长与分辨率 | 已实现 |
| F4-2 | 自动打标 | VLM 按关键帧输出标签与置信度；提示词列出词表、结果过词表；置信度 < 0.7 进入「打标待纠错」；识别到可辨认人物时标记肖像权；调用失败则留空待纠错，不随机补标签。可对缺标签素材批量补标（先估价） | 已实现 |
| F4-3 | 向量化 | Chinese-CLIP 对关键帧编码；向量记录编码器版本，更换后自动重建；不同编码器的向量不比较。未安装模型时退回哈希占位并在侧栏标明 | 已实现 |
| F4-4 | 语义检索 | 自然语言检索，匹配分标定为 0–1、有区分度 | 已实现 |
| F4-5 | 筛选 | 按标签维度、授权状态、目的地、可用性筛选，可与检索组合；筛选项只出词表内的词 | 已实现 |
| F4-6 | 详情栏 | 预览、文件信息、标签增删、授权信息、使用记录；AI 素材单列「生成信息」（模型、提示词） | 已实现 |
| F4-7 | 标记不可用 | 不可用素材不进入任何镜头候选 | 已实现 |
| F4-8 | 到期提醒 | 有效期 30 天内标「即将到期」 | 已实现 |
| F4-9 | 导出授权清单 | CSV，文件只导出相对路径 | 已实现 |
| F4-10 | 素材来源 | 实拍 / AI 生成分开；AI 素材授权状态为「AI 生成」，不计入已授权；演示素材单独标识 | 已实现 |
| F4-11 | AI 生成景点素材 | 按目的地批量生成 AI 素材入库 | 已实现 |
| F4-12 | 受控词表 | 见 D12。人工加标签只能从词表选；词表可维护新增（1–6 字短词）；存量标签启动时自动清洗 | 已实现 |

## 4.6  热歌监控（F5）

| 编号 | 功能 | 需求与验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F5-1 | 每日采集 | YouTube Data API 采集多地区音乐热门榜与细分关键词，按天存快照。采集脚本已有，未接入定时任务，需配置 YT_API_KEY | 未实现 |
| F5-2 | 热度排行 | 按窗口期播放增量排序。逻辑已有，依赖采集数据 | 部分实现 |
| F5-3 | 要素拆解 | LLM 输出曲风、BPM、结构、配器、情绪等，每周生成周报。依赖采集数据 | 部分实现 |
| F5-4 | 二创素材卡 | 可借鉴要素、风格提示词（已剔除原曲名 / 艺人名）、歌词与画面方向。目前只有演示卡（已标记，不进生产选项） | 部分实现 |
| F5-5 | 本地音频实测 | 对合法持有的本地音频测 BPM、调性、能量曲线，覆盖推断值 | 未实现 |
| F5-6 | 风格匹配推荐 | 新建项目时按情绪与曲风对素材卡排序推荐 | 未实现 |

## 4.7  文化知识库（F7）

| 编号 | 功能 | 需求与验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F7-1 | 条目管理 | 按目的地增删改：标题、内容、出处名称、链接或文献、来源类型；出处必填 | 已实现 |
| F7-1a | 核实状态 | AI 起草的条目必须补上真实出处并人工核实后才参与检索 | 已实现 |
| F7-2 | 检索方式 | 当前按字词重合（bigram）检索；PRD 原定用与素材相同的向量模型 | 部分实现 |
| F7-3 | 检索调用 | 写词、史实核对、景点提炼按目的地检索，并记录引用的条目 | 已实现 |
| F7-4 | 疑点回流 | 处理「需人工核实」的疑点时可把查证结论存为新条目 | 已实现 |
| F7-5 | 覆盖度提示 | 词曲工作台显示该目的地已核实条目数，少于 10 条提示补充 | 已实现 |

## 4.8  系统能力

| 编号 | 功能 | 需求与验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 访问控制 | 配置访问口令后，所有接口与媒体文件需登录；登录失败 5 次 / 分钟后锁定 1 分钟 | 已实现 |
| S-2 | 费用控制 | 每次模型调用记账；每日费用上限，派发前按预估拦截；生图、打标等操作前显示预估费用 | 已实现 |
| S-3 | 任务队列 | API 队列与 GPU 队列；失败自动重试（标明不可重试的除外）；进度可见 | 已实现 |
| S-4 | 数据迁移 | 启动时自动迁移（只加列、打标记，不删数据），按新口径重算派生数据 | 已实现 |
| S-5 | 信息不外泄 | 接口不返回服务器路径；健康检查接口只返回存活状态 | 已实现 |

# 5  模型与外部依赖

| 用途 | 当前使用 | 费用口径 | 失败时的行为 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 写词 / 检查 / 景点提炼 | 通义千问 qwen-plus（OpenAI 兼容接口） | 按 token | 显示上游原因；不用模板歌词进入后续 | 已验证 |
| 图文预审 / 素材打标 | qwen3-vl-plus（qwen-vl-plus 已被平台下线） | 约 ¥0.004 / 次 | 模型不存在时自动换备用；预审失败显示「未预审」；打标失败留空待纠错 | 已验证 |
| 生图 | 通义万相 wanx2.1-t2i-plus（1440×810） | ¥0.20 / 张 | 重试 → 素材库 → 借用前句 | 已验证 |
| 生图（备选） | 豆包 Seedream 4.0（2560×1440）、即梦 | 约 ¥0.20 / 张 | 同上 | 部分实现 |
| 生曲 | Mureka、Google Lyria | 按首计价 | 单个模型失败不影响其它；可单独重试 | 已验证 |
| 生曲（选型第三方） | MiniMax Music（本地 4090） | 本地 | — | 未实现 |
| 向量检索 | Chinese-CLIP vit-base-patch16（本地，CPU 可跑） | 无 | 未安装时退回哈希并标明 | 已验证 |
| 歌词对齐 | faster-whisper small（本地） | 无 | 失败即停，由人决定 | 已验证 |
| 节拍检测 | librosa（本地） | 无 | 未安装时用估算网格且不做吸附 | 已验证 |
| 字幕 OCR | RapidOCR（本地 ONNX） | 无 | 未安装时字幕自检判不通过并说明 | 已验证 |

规则：平台会下线旧模型、账户会欠费，这两类问题必须在页面上以可读的原因呈现，并保留原始错误码。

# 6  页面清单

| 页面 | 路径 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | — | 访问口令 |
| 生产看板 | /dashboard | 汇总卡片、流水线、待办、任务队列、模型战绩、本周热歌抽屉、选型结论导出、项目复盘 |
| 词曲工作台 | /projects/:id/lyrics | 引导条、简报条、歌词与版本、自动检查与疑点卡片、模型配置、候选曲目与评分 |
| 镜头确认 | /projects/:id/storyboard | 进度与 AI 占比、翻页审片 / 全部卡片、逐句操作 |
| 剪辑工作台 | /projects/:id/edit | 预览、时间线、镜头候选、720p 预览、成片与自检结果、投放回填、成本与耗时 |
| 素材库 | /assets | 检索与筛选、上传、AI 生成素材、补全标签、详情与授权 |
| 文化知识库 | /kb | 按目的地管理条目、核实状态 |

# 7  数据模型摘要

| 对象 | 关键信息 |
| --- | --- |
| 项目 Project | 名称、目的地、类型、语种、状态与说明、选定曲目、驳回次数、锁定时间、父项目（修订版） |
| 简报 Brief | 情绪、曲风、速度区间、时长、声线、风格提示词、引用素材卡、引用知识库条目、禁用内容 |
| 歌词版本 / 疑点 | 段落与行、来源（AI / 人工 / 模板占位）、检查是否完成；疑点类型、依据、建议、状态、保留理由、是否需人工核实、引用条目 |
| 生曲轮次 / 候选 / 评分 | 轮次类型与序号、参赛模型、胜出候选；候选的模型、音频、BPM、时长、匹配分、是否占位、音频 token；三项评分 |
| 分镜镜头 | 对应歌词句、景点与说明、提示词、来源与模型、画面与片段、版本号、复唱归属、预审分与理由、可替换实拍、审核状态 |
| 时间线 / 片段 / 成片 | 音频、BPM、节拍、逐句时间、对齐信息（引擎、匹配率、裁掉的前奏）；片段的素材、入出点、锁定；成片版本、文件、自检结果 |
| 素材 / 标签 | 文件、目的地、授权信息、肖像权、可用性、来源、是否演示、向量与编码器版本、生成模型与提示词；标签维度、值、来源（AI / 人工） |
| 知识库条目 | 目的地、标题、内容、出处、来源类型、是否已核实 |
| 任务 / 调用记录 / 工时 | 任务类型、状态、进度、错误；每次模型调用的类型、模型、用时、费用、错误；各节点有效工时与补录 |

# 8  非功能要求

| 类别 | 要求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 安全 | 生产环境必须配置强访问口令；密钥只放在 .env，不进代码库 | 已实现 |
| 安全 | 自定义域名（EdgeOne）上的 /media 静态镜像不经后端，成片可被直链访问；需在部署侧加鉴权或改回源 | 未实现 |
| 数据卫生 | 占位、演示、种子数据带标识并与真实数据分开统计 | 已实现 |
| 成本 | 每日费用上限；付费操作前估价；防重复扣费 | 已实现 |
| 性能 | 看板 5 秒内反映状态；语义检索 1 万条内 Top10 ≤ 1 秒 | 看板已达标；检索在百条量级验证，大库未压测 |
| 可观测 | 任务进度与失败原因可见；模型调用逐次记录；页面区分「真实模型 / 占位」 | 已实现 |
| 可恢复 | 重启后中断的任务可见可重试；卡住的分镜自动恢复 | 已实现 |
| 测试 | 后端自动化用例 37 个，覆盖闸门、锁定、盲听、统计口径、兜底链、对齐、粗剪、自检、词表等 | 已实现 |

# 9  部署与配置

| 变量 | 生产取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ACCESS_PASSWORD | 必填，强口令 | 不配置则接口与媒体对外开放 |
| FORCE_MOCK / ALLOW_MOCK | 0 / 0 | 关闭全量演示模式；不允许占位结果 |
| DAILY_COST_LIMIT | 按预算，如 30 | 每日费用上限（元） |
| LLM_BASE_URL / LLM_API_KEY / LLM_MODEL | 按账号 | 写词与检查 |
| VLM_BASE_URL / VLM_API_KEY / VLM_MODEL | qwen3-vl-plus | 预审与打标；模型下线时自动换备用 |
| IMAGE_PROVIDER | wanx / seedream / jimeng | 默认生图模型 |
| ARK_API_KEY | 选填 | 豆包 Seedream |
| VOLC_ACCESS_KEY / VOLC_SECRET_KEY | 选填 | 即梦 |
| SELECTION_MODEL_KEYS | mureka,lyria,minimax | 选型轮参赛名单 |
| ALIGN_ENGINE | auto | analytic 表示明确接受按字数估算 |
| MATCH_THRESHOLD | 0.6 | 实拍镜头合格的匹配分 |
| CLIP_MODEL / HF_ENDPOINT | 默认 | 向量模型与权重下载源（首次约 750MB） |
| YT_API_KEY | 待配置 | 热歌采集 |

可选依赖（真实能力所需）：torch、transformers、pillow（向量检索）；librosa、soundfile（节拍）；faster-whisper（对齐）；rapidocr（字幕自检）；pypinyin（押韵规则）。详见代码库 docs/V1.1-W3-变更说明.md。

# 10  已完成的验证

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 自动化测试 | 37 个用例全部通过 |
| 端到端（长白山样片修订 3 / 4） | 沿用原曲与保留决定 → 对齐 19/19 句 → 前奏裁到人声 1.5 秒 → 粗剪 27 段、最长 7.73 秒、26/26 切点落拍 → 5 个版本出片自检全部通过（字幕 OCR 5/5、音视频起点差 0.00 秒） |
| 字幕同步 | 对成片做语音识别反查，逐句与字幕时间相差不超过 0.5 秒 |
| 向量检索 | 106 条素材：「天池 火山口湖」命中天池（1.0）；「海边 沙滩」库中没有，最高 0.49，正确地不匹配 |
| 标签清洗 | 情绪取值 224 → 5，画面主体 75 → 6，94 条提示词移入生成信息 |
| 真实写词 | 杭州西湖项目生成真实歌词，疑点 3 条（模板歌词时为 17 条） |

# 11  未完成事项与建议顺序

| 优先级 | 事项 | 说明 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 热歌监控上线（F5-1 ～ F5-4） | 把采集脚本接成每日定时任务，产出真实排行、周报与素材卡，替换演示数据。流程起点目前仍是演示数据 | YT_API_KEY |
| P0 | 量产验证（W5–W6） | 按新流程完成 3 支验收通过的样片、≥ 6 轮选型轮，输出单支工时、成本与选型结论 | 真实目的地素材与知识库条目 |
| P0 | 成片访问保护 | EdgeOne 自定义域名上的成片直链鉴权 | 部署侧配合 |
| P1 | Seedream / 即梦实测 | 填入 Key 后对同一句出图对比，确认模型 ID 与尺寸 | ARK_API_KEY、VOLC AK/SK |
| P1 | MiniMax 本地部署验证 | 选型轮第三个参赛模型；不通过则由 Mureka 9.5 替补并在结论中注明 | 4090 环境 |
| P1 | AI 占比放宽记录（F6-5） | 若恢复「超 30% 阻断」，需补负责人放宽并记录原因；否则维持提醒 | 负责人确认规则 |
| P1 | 知识库向量检索（F7-2） | 改用 Chinese-CLIP 文本向量或专用文本向量模型 | — |
| P1 | 导入简报 / 风格推荐 / 本地音频实测 | F1-4、F5-6、F5-5 | 热歌数据 |
| P1 | 真实设备心跳（F1-7） | Worker 定时上报，超 60 秒显示离线 | — |
| P2 | 锁定片段随前奏裁剪平移 | 重做对齐导致裁剪量变化时，人工锁定的片段时间应一并平移 | — |
| P2 | 存量素材补全标签 | 当前 92 条素材缺受控标签，可一键补全（约 ¥0.37） | — |
| P2 | 独立启动脚本 | 提供不依赖开发工具的本地启动方式 | — |

# 附录 A  与 V1.1 的主要差异

| 主题 | V1.1 | V1.2（现行） |
| --- | --- | --- |
| 画面策略 | 实拍优先、AI 补位；AI 占比超 30% 主按钮不可用 | AI 先出分镜、实拍可替换；占比只提醒 |
| 镜头审核 | 逐句选择镜头 | 运营只判断图词是否对应；机器预审 + 翻页审片 + 一键通过建议 |
| 对齐失败 | 一句要求「不得静默降级」 | 失败即停 + 两个明确出口；界面标明时间轴来源 |
| 前奏 | 未规定 | 人声 3 秒内出现，自动裁剪 |
| 歌词疑点 | 全部疑点逐条处理后才能确认歌词 | 只有史实疑点必须处理；押韵、字数为建议；可一键全部保留 |
| 修订版 | 复制简报与歌词，重过全部闸门 | 另沿用已审镜头、已选曲目（歌词未改时）与保留决定 |
| 模型失败 | 未规定 | 如实显示原因；模板歌词拦截；模型下线自动换备用；打标失败不随机补 |
| 标签 | 受控词表（原则） | 词表、近义归并、存量清洗、维护入口、生成信息单列 |
| 出片自检 | 列出检查项 | 抽帧 OCR 与音视频流同步的具体判定规则 |
| 生图模型 | 未指定 | 通义万相为默认，Seedream / 即梦可逐句切换 |